**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энергомодуль" на cентябрь 2017 года.**

**Плановые работы на трансформаторных подстанциях и воздушных линиях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Дата** | **Время** | **Наименование оборудования** | **Наименование работ** |
| 1 | 01.09.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП-9 ф. «Магазин» | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 2 | 04.09.201711.09.2017 | c 8-00 до 17-00 | ВЛ-10 кВ РП-8 яч.1: ТП-2, ТП-74, ТП-65  | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 3 | 05.09.201712.09.2017 | c 8-00 до 17-00 | ВЛ-10 кВ РП-11 яч.7: ТП-7, ТП-22, ТП-72, ТП-215  | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 4 | 06.09.201713.09.2017 | c 8-00 до 17-00 | ВЛ-10 кВ РП-6 яч.16: ТП-186, ТП-2238, ТП-239, ТП-252, ТП-282 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 5 | 07.09.201714.09.2017 | c 6-00 до 7-00кратковременно | ТП-262, ТП-268, ТП-273, ТП-69, ТП-70, ТП-54, ТП-274, ТП-110, ТП-94, ТП-31А, ТП-264, ТП-165, ТП-68, ТП-208, ТП-196, ТП-90, ТП-29, ТП-29А, ТП-267, ТП-39, ТП-40, ТП-251, ТП-201, ТП-258, ТП-121, ТП-7, ТП-228 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 6 | 07.09.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП-39 ф. «Октябрьская» | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 7 | 11.09.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП-65, ТП-74 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 8 | 04.09.201711.09.201712.09.2017 | c 6-00 до 7-00кратковременно | ТП-64, ТП-2, ТП-50, ТП-270, ТП-13 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 9 | 14.09.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП-41 ф. «Победы» | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 10 | 19.09.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП-191, ТП-202, ТП-73, ТП-210 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 11 | 20.09.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП-96 ф. Частный сектор» | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 12 | 27.09.2017 | c 6-00 до 7-00кратковременно | ТП-158, ТП-271 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 13 | 27.09.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП-234, ТП-124, ТП-13Т, ТП-209, ТП-224, ТП-83, ТП-48, ТП-175, ТП-234, ТП-36, ТП-254, ТП-213, ТП-237, ТП-243, ТП-221 | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 14 | 28.09.2017 | c 8-00 до 17-00 | ТП-173  | Ремонт объектов электросетевого хозяйства |

**Главный инженер Д.А. Игошин**